## Slide 1
软件需求与设计
迭代模型与RUP的介绍
第17小组
成员：
蒋家俊（组长）
李捷 厉佩强 周盛 朱秉
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 2
一、迭代模型的描述
二、RUP的简介

## Slide 3
目录一、迭代模型的描述
迭代模型定义
迭代模型选择
迭代模型优点
使用条件
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 4
目录二、RUP的简介
RUP简介
RUP开发过程
RUP的十大要素
RUP总结
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 5
迭代模型定义
最早的迭代过程可能被描述为“分段模型（stagewise model）”。迭代模型是RUP推荐的周期模型。被定义为：迭代包括产生产品发布（稳定、可执行的产品版本）的全部开发活动和要使用该发布必需的所有其他外围元素。在某种程度上，开发迭代是一次完整地经过所有工作流程的过程：需求分析、设计、实施和测试工作流程。实质上，它类似小型的瀑布式项目。
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 6
1.RUP虽然内容极其丰富，定义了选起、精化、构建、产品化4个阶段和业务建模、需求、分析设计、实现、测试、部署等9个工种，提供了一大堆的文档模板，但极易让人误解是重型的过程，实施推广有一定难度。
2.质量管理方面：以实现系统架构、核心功能目标的迭代产品的工作成果作为质量控制重点。每次迭代进行系统集成、系统测试，达到对软件质量的持续验证。每次系统测试，需要回归测试前一次迭代遗留发现的问题。
3.其他方面：每次迭代成果须进行配置管理，版本控制很重要。在整个迭代过程中风险无处不在，建议每周作一次风险跟踪。同时通过重点关注进度、工作量、满意度、缺陷等数据收集，关注每次迭代情况。
总之，选择一个合适的生命周期模型，并应用正确的方法，对于任何软件项目的成功是至关重要。企业在选择开发模型应从项目时间要求、需求明确程度、风险状况等选择合适的生命周期模型。
迭代模型选择
对众多的开发模型和过程方法，及权威机构的看法，企业应选择什么样的开发模型，应慎重对从以下几方面进行考虑：
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 7
迭代模型优点
与传统的瀑布模型相比较，迭代过程具有以下优点：
1.降低了在一个增量上的开支风险。如果开发人员重复某个迭代，那么损失只是这一个开发有误的迭代花费。
2.降低了产品无法按照既定进度进入市场的风险。通过在开发早期就确定风险，可以尽早来解决而不至于在开发后期匆匆忙忙。
3.加快了整个开发工作的进度。因为开发人员清楚问题的焦点所在，他们的工作会更有效率。
4.由于用户的需求并不能在一开始就作出完全的界定，它们通常是在后续阶段中不断细化的。因此，迭代过程这种模式使适应需求的变化会更容易些。
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 8
迭代模型使用条件
1、在项目开发早期需求可能有所变化
2、分析设计人员对应用领域很熟悉。
3、高风险项目。
4、用户可不同程度地参与整个项目的开发过程。
5、使用面向对象的语言或统一建模语言（Unified Modeling Language，UML）。
6、具有高素质的项目管理者和软件研发团队。
7、使用CASE（Computer Aided Software Engineering，计算机辅助软件工程）工具，如Rose（Rose是非常受欢迎的物件软体开发工具）。
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 9
RUP简介
RUP（Rational Unified Process），统一软件开发过程，统一软件过程)是一个面向对象且基于网络的程序开发方法论。
RUP描述了如何有效地利用商业的可靠的方法开发和部署软件，是一种重量级过程（被称作厚方法学），因此特别适用于大型软件团队开发大型项目。
RUP和类似的产品--例如面向对象的软件过程（OOSP），以及OPEN Process都是理解性的软件工程工具--把开发中面向过程的方面（例如定义的阶段，技术和实践）和其他开发的组件（如文档，模型，手册以及代码等等）整合在一个统一的框架内。
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 10
RUP开发过程
RUP中的软件生命周期在时间上被分解为四个顺序的阶段，分别是：初始阶段（Inception）、细化阶段（Elaboration）、构造阶段（Construction）和交付阶段（Transition）。每个阶段结束于一个主要的里程碑（Major Milestones）；每个阶段本质上是两个里程碑之间的时间跨度。在每个阶段的结尾执行一次评估以确定这个阶段的目标是否已经满足。如果评估结果令人满意的话，可以允许项目进入下一个阶段。
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 11
RUP十大要素
⒈ 开发前景
⒉ 达成计划
⒊ 标识和减小风险
⒋ 分配和跟踪任务
⒌ 检查商业理由
⒍ 设计组件构架
⒎ 对产品进行增量式的构建和测试
⒏ 验证和评价结果
⒐ 管理和控制变化
⒑ 提供用户支持
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 12
RUP总结
RUP
长处
提高了团队生产力，在迭代的开发过程、需求管理、基于组件的体系结构、可视化软件建模、验证软件质量及控制软件变更等方面，针对所有关键的开发活动为每个开发成员提供了必要的准则、模板和工具指导，并确保全体成员共享相同的知识基础。它建立了简洁和清晰的过程结构，为开发过程提供较大的通用性。
RUP
不足
RUP只是一个开发过程，并没有涵盖软件过程的全部内容，例如它缺少关于软件运行和支持等方面的内容；此外，它没有支持多项目的开发结构，这在一定程度上降低了在开发组织内大范围实现重用的可能性。
可以说RUP是一个非常好的开端，但并不完美，在实际的应用中可以根据需要对其进行改进并可以用OPEN和OOSP等其他软件过程的相关内容对RUP进行补充和完善
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com

## Slide 13
谢谢观赏
第17小组
工作分配
蒋家俊:任务分配
李捷,厉佩强:资料整合
周盛,朱秉:ppt制作
Notes: 更多免费教程和模板请访问：www.quppt.com